Projektmanagement
- Kommunikation über Skype
- jede Woche Montag 17:00 Meeting per Skype
- Aufgabenveteilung durch Projektleiter
- Verwendung von GitHub als Versionierungssoftware

---
GitHub
Uploads unserer Aufgabe auf GitHub

---
Aufgabenverteilung
- Anne : Programmierung des Menüs, Zeichnen und Erstellen von den Modellen/Texturen
- Gabriel : Programmierung des Lichtstrahls, des Spielers, der Rangliste und erstellen der Level
- Jannick : Programmierung des Levelloaders und der Level, erstellen der Level

---
Meilenstein I
- GDD + TDD
- Später gestrichene Features : mehrere Ebenen/Leitern, Schalter die sich wieder deaktivieren

---
Meilenstein II
- Funktionsfähige Menüstruktur	+
- Funktionsfähige Lichtquelle	+
- Funktionsfähiger LevelLoader	+
- Bewegung und Kollision des Spielers	-

---
Meilenstein III
- Kollision/Bewegung von Spieler/Licht	+
- Setzen von Objekten	+
- Gewinnen/Verlieren , Timer	+
- Umlenkung des Lichtstrahls	+
- Erste Level, Modelle und Texturen	+

---
Meilenstein IV
- Alle Gameplaymechaniken (Schalter/Tür/Barriere)	+
- Rangliste	+
- Texturen/Modelle	, Musik	+
- Viele Level	+
- Abschussdoku	+