Crack Tomb - Meilenstein 2
Team: Gabriel Moczalla, Jannick Knechtel ,Anne Döbler
Veranstaltung: 3D Game Projekt
Datum: 12.06.2015

---
Ziele zum Meilenstein 2
1. Grundlegende Menüstruktur
2. funktionierende Lichtquelle
3. Levelloader
4. Grundelemente umgesetzt
  (Bewegen des Spielers, Setzen von Objekten, Kollisionsabfragen)

---
Aktueller Stand:
Aufgaben:
  1. Grundlegende Menüstruktur
  2. funktionierende Lichtquelle
  3. Levelloader
  4. Grundelemente umgesetzt
    (Bewegen des Spielers, Setzen von Objekten, Kollisionsabfragen )

---
Wer hat was gemacht?
- Gabriel → Umsetzung des Lichtstrahls
- Jannick: → Umsetzen des Levelloaders
- Anne: → Umsetzen der Menüstruktur

---
Wie haben wir uns organisiert?
- Per Skype - Konferenz
- Jeden Montag um 17.00 Uhr
- Aufgaben bis zum nächstes Treffen bei GitHub hochladen
- Treffen : - Vorstellen der jeweiligen Aufgabe
  - Verteilen der nächsten Aufgaben
- Anne → Dokumentation der Treffen

---
Live Demo

---
Nächster Meilenstein
- Termin: 10.07.2015
- Ziel: ~ Spielbares Spiel (Prototyp)
  - Kollisionen (Spieler-Wand,
  Licht-Wand, Licht-andere Objekte)
  - Timer
  - Game Over Screen