Crack Tomb - Meilenstein 3
Team: Gabriel Moczalla, Jannick Knechtel ,Anne Döbler
Veranstaltung: 3D Game Projekt
Datum: 10.07.2015

---
Was wollten wir schaffen?
Spielbares Spiel (Prototyp)
- Kollisionen (Spieler-Wand, Licht-Wand,
        Licht-andere Objekte)
- Timer
- man kann gewinnen, man kann verlieren
- Bewegen des Spielers
- Umlenken des Lichtstrahls

---
Was haben wir geschafft?
  1.Kollisionen (Spieler-
    Wand,Licht-Wand, Licht-
    andere Objekte)
  2. Timer
  3. man kann gewinnen; man
     kann verlieren
4. Bewegen des Spielers
5. Umlenken des Lichtstrahls

---
Was haben wir noch geschafft?
- Einige 3D-Modelle (Spiegel, Kristall, Boden) angefangen zu erstellen
- Inventar teilweise implementiert
- Erstellung weitere Levels

---
Klassendiagramm Vorher:

---
Klassendiagramm Nachher:

---
Wer hat was gemacht?
- Gabriel → - Kollisionen (Spieler/Partikel)
          - Bewegen des Spielers (Steuerung)
          - Umlenken der Partikel
- Jannick: → - Level angepasst
    - neue Level ausgearbeitet
          - Lichtquelle in Level eingebunden
- Anne: → - Umsetzen des Timers
          - kann Gewinnen (Gewonnen-Screen)
          kann Verlieren (Verloren-Screen)
          - Modelle

---
Wie haben wir uns organisiert?
- Per Skype - Konferenz
- Jeden Montag um 17.00 Uhr
- Aufgaben bis zum nächstes Treffen bei GitHub hochladen
- Treffen : - Vorstellen der jeweiligen Aufgabe
  - Verteilen der nächsten Aufgaben
- Anne → Dokumentation der Treffen

---
Gab es Probleme?
- Zeitliche Probleme (Uni, Vorträge, usw.)
- Koordinatenachsen wurden nicht abgestimmt

---
Live Demo

---
Nächster Meilenstein
- Termin: 06.09.2015 (Abgabetermin!)
- Ziel: Fertiges Spiel
  - Levelauswahl
          - alle Modelle, Texturen, Sounds erstellt
          und ins Spiel eingebunden
          - Rangliste
          - Credits
          - Nutzbares Inventar, Score